四川医科大学2015年审计工作总结

根据《四川省内部审计工作条例》和学校2015年党政工作要点对审计工作的要求，学校审计部门坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，认真履行有关法律法规和学校党政赋予的职责，充分发挥审计在保障学院经济活动运行的“免疫系统”和促进完善学校内部治理功能。

一、继续强化财务监督，完成年度预算执行情况审计

2015年上半年，我处根据《教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》、《泸州医学院预算执行情况审计监督办法》和学校党政主要领导的要求，于3-5月集中精力完成了学院2014年度预算执行情况审计工作。继续按照上级要求，做到审计工作的全覆盖，坚持将学校预算执行情况审计作为常规性审计落到了实处。

为此，我处3月5日组织召开了学校审计委员会，认真学习全国审计会议精神和有关法律法规，在明确上级要求和精神的基础上，认真讨论学校年度审计工作重点。

成立了审计工作领导组和审计组，审计组通过审前调查，广泛征求意见，确定审计重点和范围，拟订审计工作方案，下发了审计通知。驻点计财处，全面收集并查阅学院2014年度全部财务报表、账簿、上千笔财务原始凭证及其附件等财务资料，对学校2014年预算执行情况进行了全面的审核，重点对宣传部、保卫处、教务处、后勤处、团委等5个部门及 “三公”经费中接待费、出国经费、人员经费中创收分配经费、部门日常公用支出中办公用品经费、设备购置经费等5项经费进行了审计。将审计发现的问题和不足及时向后勤处、宣传部、保卫处、教务处、团委等相关部门及人员进行了通报和沟通，充分征求了有关部门的意见和建议，同这些部门共同探讨进一步加强管理的方法和措施。并向学校提交了审计报告。

本次加大了对财务运行管理方面的审计，采取全程驻点审计的方法，审计基础工作做得更加扎实，并加强了同有关部门的沟通，审计发现的问题和建议引起了相关部门和高度重视，进一步强化了全校经济责任意识，对促进部门经济管理水平、提高干部履职责任心等方面发挥了应有作用。

审计处还通过参加校长办公会和一些专题会议，对学校2015年预算工作提出了意见和建议。

二、坚持全程跟踪，做好基建维修修缮工程审计

审计处根据学校工作需要，积极介入，主动作为，坚持做到事前事中事后全程跟踪，加强工程项目全过程造价控制，半年来共提前介入基建维修工程40余项，努力防范管理漏洞，提高投资效益，促进学校廉政建设。

1、积极指导配合做好城北校区学生公寓建设工程、二期道路工程的竣工结算审计工作。

去年12月中旬启动学生公寓建设工程竣工结算审计，送审金额5935.6万元。审计处收集审计资料后，积极指导委托审计单位四川华信工程造价咨询公司开展审计。2015年1月16日组织召开了审计见面会，并将初审情况反馈施工单位。在审计过程中多次督促督办审计核对工作，对有关争议站在维护学校利益的角度提出指导意见。上半年和下半年均多次组织召开现场管理部门、监理单位、施工单位参加的审计工作协调会，就审核过程中发现的资料不完善、签证理解分歧等从合同、事实、计价规范等多方面同施工单位进行沟通，既旗帜鲜明地维护招投标、合同、法律规范的严肃性，切实维护学校的利益，也充分考虑工程本身和市场实际，耐心细致、心平气和地同施工单位沟通，形成会议纪要，推动审计工作的开展。该工程的初核工作已经完成，但由于审计结果与施工单位分歧意见较大，未达成一致意见，12月7日我处组织审计、施工、监理和业主单位四方主体对涉及造价的相关问题到泸州市造价站进行了咨询。目前此项工程仍在艰难的磋商过程中。

今年5月中旬启动城北二期道路工程竣工结算审计，送审金额7054.16万元。我处积极配合四川四星工程造价咨询有限公司开展竣工结算审计工作，在审计过程中多次组织召开审计协调会议，积极主动解决问题，此项工作现已完成，审定金额6433.97万元，审减金额620.19万元，审减率8.79%。

2、积极配合学校做好教学综合楼、职工周转房、科技大楼、体育设施等大型基建工程的审计监督。

据工程管理的需要，审计处主动服务，积极就有关问题提出审计咨询意见，防范管理漏洞和风险。多次参加基建工程指挥部会议，参与基建等部门牵头的工程立项前期准备阶段的环评、水保、方案设计，勘察设计招投标文件审定，价格谈判，校内招标工作，充分发挥审计的建设性服务作用。推动了质量工程、安全工程和廉洁工程建设，确保了工程的顺利进行。

为更好地借助社会中介力量提前介入教学综合楼、职工周转房建设等两项大型工程的前期设计、工程量清单编制、施工招标、合同审查等工作，更深入地开展教学综合楼、职工周转房建设工程的全过程跟踪审计及完工后的结算审核工作，从规范管理、引入竞争、节约经费等角度，经学校同意，通过公开招标方式比选信誉好、责任心强、技术力量强的工程造价咨询单位对教学综合楼、职工周转房工程开展全过程造价跟踪审计及结算审核工作。审计处积极配合采购中心编制了招标文件，并配合采购中心于6月18日组织召开招标会，选择了3家社会中介审计机构参与学校的工程项目审计工作。并指导配合中介机构完成了教学综合楼、职工周转房的工程量清单编制工作。

特别是为保证职工周转房工程量清单编制的准确性，我处先后6次参加基建部门组织的讨论、核对、优化、汇总等工作，积极建言献策，努力克服建设资金紧张的问题。

3、认真开展修缮工程竣工结算审计。

审计处坚持严格审计，三级复核，对审计结果严格把关，确保每个项目的审计质量，努力防范审计风险，尽最大努力为学校节约资金。一年来，审计处配合委托审计单位完成荟文楼厕所改造工程、城北校区鸿文楼厕所改造工程、明理楼鸿文楼外墙安全隐患整治工程、公共卫生学院实验室搬迁改造工程、城北校区二期工程学生宿舍外环境景观工程、2015年寒假维修工程、城北校区二期道路工程、明理楼厕所改造工程、2015年忠山校区暑假维修工程、忠山校区21阶梯教室改造工程等12项工程竣工结算审计。

截止2015年12月10日，学校审计部门共组织完成审计项目共计75项。全年通过审计工作为学校节约项目资金支出765.55万元。

在审计中，注重就审计发现的问题主动同管理部门沟通，分析产生问题的原因，提出解决问题的措施，督促管理部门切实履行职责，健全管理流程，提高管理水平。一年来通过审计报告或当面提出意见建议40余条，产生了较好效果，如建议后勤处对学生宿舍交换寝室维修项目和忠山枯枝清理项目实行总价包干竞价的办法，为学校明显节约了相关经费。

三、加强学校经济活动的监督，认真开展内部控制审计

审计处同时积极配合其他相关部门工作，多次参加学校财经工作领导组会议和院长办公会，参与有关议题的讨论，及时提出合理化建议，控制风险。

审计处积极配合相关部门的经济管理工作，根据基建处、后管处、采购中心、国资处、现教中心、保卫处等部门的需要，本着积极支持、坚持原则、发挥作用的思路，参与他们牵头组织的询价、招标、谈判、验收等工作等近60余次，审核招标文件和合同20余份。在参与这些工作中，了解管理流程，内控风险，发挥审计的监督、确认、咨询作用。

审计处积极服务学校的科研工作，根据项目结题需要，按照学校有关科研经费审签办法，核签科研项目经费10余项。多次就科研项目经费管理中存在的风险提醒科技处和项目负责人，督促科技处和计财处优化经费支出管理，优化财务核算，优化经费的转拨管理。并根据学校实际情况草拟了《科研经费审计管理办法（征求意见稿）》，正在广泛征求意见。

审计处还配合纪委监察处加强学校党风廉政建设和反腐败工作，多次参加纪委监察处组织的警示教育，配合完成“三严三实”、党风廉政教育建设相关工作，多次参与有关信访和案件调查，分析研究有关廉政风险问题。根据学校基建招投标制度，负责抽取校内评标专家，加强对基建工程的监督。

审计处还积极配合学校的各项面上工作，参加月度工作例会、干部大会、两委会、中期教学检查、中心组学习、政治学习、集中讲座、艾滋病防控和精准扶贫等工作，积极配合服务学校的更名工作、财政检查、乱收费检查和巡视组检查。

审计参与学校这些经济管理过程，促进了学校相关工作的内部控制制度的完善。逐步实现了从单纯的“审计监督”向“审计服务”职能转变，从传统的真实合法审计向管理审计和效益审计转变。

四、大力加强自身建设，夯实审计工作的根基

1、充分发挥学校审计委员会的作用。特别在讨论完善审计制度以及财务预算执行审计等重大审计事项方案拟定、审计报告审定等方面的作用，壮大审计力量。

2、高度重视审计队伍建设。加强学习和培训，坚持每周一次的处务会学习讨论制度，集思广益。积极送培职工参加会计、造价、审计继续教育和职业资格（水平）考试等，以提高审计人员的政治思想素质和业务能力为核心，着力打造业务精通、作风优良、廉洁自律、文明和谐的审计工作队伍，建设学习型、创新型、和谐型处室。

上半年，我处参加了省教育厅组织的教育审计工作会，参加了四川省教育审计学会成立大会，并当选为理事单位。5人次参加四川省教育审计学会继续教育培训，1人次参加中国高等教育学会举办的“高校科研经费审计”培训班学习。

下半年，我处选派1名同志参加了四川省审计厅组织的审计项目，先后派出2名同志配合四川省第8巡视组对我校的专项巡视工作。

安排3人次参加了中国内部审计协会组织的培训，3人次参加中国高等教育学会高等财经教育分会举办的“新常态下高校内部审计实务”培训班，1人次参加中国高等教育学会论文交流会议，1人次参加高校审计处长研讨会。

3、积极参与行业协会，寻求指导和监督。学校审计部门主动加入了中国教育审计学会，是四川内部审计师协会教育分会常务理事单位和泸州市内部审计协会副会长单位。审计处主动参与了这些行业协会的组织的活动，积极支持它们的工作。先后参加了四川省内部审计师协会教育分会常务理事会、泸州市内部审计协会常务理事会和理事会。

审计处还注重加强同省市审计厅内部审计监督指导处、教育厅审计处的工作联系。主动向它们汇报工作，寻求指导和支持。积极申报审计方面的课题，参与论文征集活动，申报省市先进集体和个人的评选。

4、大力加强审计文化建设。通过多种方式宣传新的审计理念，突出审计的服务职能。在审计项目中弘扬“依法、公正、严格、奉献”审计精神，努力营造公道正派、勤政务实、开拓进取、可亲可信、清正廉洁的审计部门形象。

通过审计处网站，加强审计动态宣传，对一些重大的审计工作通过校园网和OA系统进行了宣传，增强工作的透明度。发布审计结果公告1期，对2014年全年审计情况进行了公告。

通过以上工作增强了全校全员自觉接受和支持审计的意识，为审计事业的持续发展提供精神动力，努力营造良好的审计工作外部环境。

5、强化部门内部管理。全年审计部门认真实践三严三实要求，无违法乱纪现象，做好了综治、禁毒、消防、普法、安全、保密、档案等内部管理工作，保持了清正廉洁，和谐平安，管理规范。

五、工作取得的主要成绩

我校由于审计工作突出，学校审计处被四川省内部审计协会评为 “四川省内部审计先进单位”，审计处长何学同志荣获“四川省内部审计先进工作者”。在本次3年一次评选中，共评出65个先进单位，全省高校仅占6个，我校审计处和电子科技大学、西南财经大学、西南石油大学等另5所高校审计处榜上有名。55名先进工作者中，高校也只有6名。

这是去年6月学校审计处被评为“2011-2013年泸州市内部审计工作先进单位”、谢莉同志被评为“2011-2013年泸州市内部审计工作先进工作者”，去年12月裴华同志被评为“四川教育审计先进工作者”之后的又一殊荣。也是2011年学校被省审计厅、省内部审计协会评为“2008-2010年四川省内部审计工作先进单位”后再次连续获得的又一殊荣。

六、存在的主要问题和不足

1、机构不够完善，审计职能需进一步拓展。

科室不够健全，仅设有办公室一个科级机构，日常性事务繁杂，不利于发挥科室的专业性指导作用。审计人员普遍缺乏财务工作经验，对财务管理不够熟悉，财务审计经验不足；资产采购及管理效益、科研项目经费等专项资金的经常化审计做得不够。

2、外部环境还需进一步优化。

目前，国家高度重视审计，学校党政领导普遍关心支持审计，部门和广大职工自觉接受和支持审计的意识在不断增强，总体环境较好。但是审计工作主要属于监督工作，常常不被理解。政策规定的审计人员特殊岗位津贴至今未得到落实，审计人员的积极性受到一定影响。

3、审计的手段需要改进。审计信息化建设亟待加强，特别是财务管理软件化、信息化后，计算机辅助审计的方式方法还有待加强。审计和财务的联网是大势所趋，应该成为审计和财务的共同需要。

审 计 处

2015年12月11日